## Slide 1: Datenerzeugung und Datenanalyse

## Slide 2: Ablauf
Allgemeine Einführung
Amir
Do
Hubert
Julian
Anita
Rebecca
Lisa

## Slide 3: Sprint 1
Installation und Einarbeitung in VADERE (Python)
Erstellen erster Szenarien
Datengenerierung
Simulation automatisieren
Berechnung erster Datenformate
Erste Literaturrecherche über Filter der Datenvorverarbeitung
Testen der Software
Trello Projekt /Repo anlegen und Treffen festlegen

## Slide 4: Kanban

## Slide 5: Ziele Sprint 2
Vorgegebene Ziele des zweiten Sprints
Erstellen eines Technischen Berichts
Erstellen einer Demonstration
Modellieren und simulieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Aufbereitung des Datenformats entsprechend den Angaben des Fraunhofer Instituts

## Slide 6: Ziele Sprint 2
Unsere Ziele:
Weitere Literaturrecherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Die Verteilung der Personen durch Permutationen realisieren (bei der Automatisierung der Simulation)
Codeoptimierung
Erstellen von Dokumentationen für die implementierten Skripte
Testen der Software
Datengenerierung (Datenbeauftragte)
Aktualisierung des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen

## Slide 7
Was lief gut?
Regelmäßig Treffen außerhalb der Vorlesung
Gute Kommunikation über WhatsApp, Skype, Slack, Trello
Verteilung der Aufgaben und Teamarbeit
Was lief schlecht?
Spärliche Informationen zu den Filtern in der Datenvorverarbeitung

## Slide 8
Umgesetzte Ziele des zweiten Sprints
Erstellen eines Technischen Berichts
Weitere Literaturrecherche über Filter in der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Aufbereitung der Daten für die Gruppen des Maschinenlernalgorithmus (nach Fraunhofer)
Codeoptimierung
Testen der Software
Trello Projekt aktualisieren/Repo/Treffen organisieren
Erstellen einer Dokumentation der Skripte
Verteilung der Personen durch Permutationen realisieren
Datengenerierung (Datenbeauftragte)
Modellieren & simulieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Erstellen einer Demonstration

## Slide 9: Ziele Sprint 3
Testen und Dokumentieren unserer Software
Poster für die PED 2018
Erstellen eines Videos für
Erstellen einer Demo für den Studieninformationstag
Erweitern des technischen Berichts
Beantworten der Frage: „can we learn where people go?“
Datenerzeugung und Datenanalyse

## Slide 10: Amir

## Slide 11: Aufgaben
HIER KÖNNTE IHRE WERBUNG STEHEN

## Slide 12: 1%
Selbsteinschätzung:
Verfassen eines technischen Berichts
Modellieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Simulieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Aufbereitung des Datenformats entsprechend den Angaben des Fraunhofer Instituts
Erstellen einer Demonstration
Weitere Literaturrecherche und Implementierung der Filter
Die Verteilung der Personen durch Permutationen realisieren (bei der Automatisierung der Simulation)
Codeoptimierung
Erstellen von Dokumentationen für die implementierten Skripte
Testen der Software
Datengenerierung (Datenbeauftragte)
Aktualisierung des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Scrum Master

## Slide 13: Do

## Slide 14: Betrachtete Szenarien

## Slide 15: Betrachtete Szenarien

## Slide 16: Weitere Aufgaben
Anpassung der Automatisierung an die verschieden Szenarien
Alle Verteilungen berechnen in Python
Verschiedene Verteilungen länger laufen lassen

## Slide 17: Testen
Random Methode
Automatisierung getestet

## Slide 18: 16,5%
Selbsteinschätzung:
Verfassen eines technischen Berichts
Modellieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Simulieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Aufbereitung des Datenformats entsprechend den Angaben des Fraunhofer Instituts
Erstellen einer Demonstration
Weitere Literaturrecherche und Implementierung der Filter
Die Verteilung der Personen durch Permutationen realisieren (bei der Automatisierung der Simulation)
Codeoptimierung
Erstellen von Dokumentationen für die implementierten Skripte
Testen der Software
Datengenerierung (Datenbeauftragte)
Aktualisierung des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Scrum Master

## Slide 19: Hubert

## Slide 23: Fraunhofer Format

## Slide 24: 16,5%
Selbsteinschätzung:
Verfassen eines technischen Berichts
Modellieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Simulieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Aufbereitung des Datenformats entsprechend den Angaben des Fraunhofer Instituts
Erstellen einer Demonstration
Weitere Literaturrecherche und Implementierung der Filter
Die Verteilung der Personen durch Permutationen realisieren (bei der Automatisierung der Simulation)
Codeoptimierung
Erstellen von Dokumentationen für die implementierten Skripte
Testen der Software
Datengenerierung (Datenbeauftragte)
Aktualisierung des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Scrum Master

## Slide 25: Julian

## Slide 26: Filter
Problem:
Dichtedaten sind relativ verschwommen
Lerneffekt kann durch größere Klarheit verbessert werden
Lösung:
Dichtedaten durch Filter vorverarbeiten
Dadurch aussagekräftigere Daten erzeugen

## Slide 27: Filter
Recherche:
Hauptaufgaben der Bildvorverarbeitung sind Kontrastverbesserung und Rauschminderung.
Kanten werden sichtbarer
Objekte (in diesem Fall Dichtewolken) eindeutiger zu erkennen
3 Kategorien:
  Bildpunktoperationen (Modifikation einzelner Pixel. Beispiel: Thresholding/Binarisierung)
  Lokale Operationen (Modifikation von Pixel in Abhängigkeit von Umgebung. Beispiel: Median, Faltung)
  Globale Operationen(Verändert einzelne Pixel in Abhängigkeit vom gesamten Bild. Beispiel: Tiefpass/Hochpass, Grauwert)

## Slide 28: Filter
Thresholding:
Gewünschte (Bild-)werte werden hervorgehoben, der Rest ignoriert.
Pixelwerte werden mit Schwellenwert verglichen und dadurch wird Zugehörigkeit mit Objekt entschieden.


## Slide 29: 16,5%
Selbsteinschätzung:
Verfassen eines technischen Berichts
Modellieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Simulieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Aufbereitung des Datenformats entsprechend den Angaben des Fraunhofer Instituts
Erstellen einer Demonstration
Weitere Literaturrecherche und Implementierung der Filter
Die Verteilung der Personen durch Permutationen realisieren (bei der Automatisierung der Simulation)
Codeoptimierung
Erstellen von Dokumentationen für die implementierten Skripte
Testen der Software
Datengenerierung (Datenbeauftragte)
Aktualisierung des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Scrum Master

## Slide 30: Anita

## Slide 31: PCA Filter
Ziel: Reduktion der effektive Dimension unserer Daten und damit auch der Dimension unseres Problems
Implementierung PCA Filter durch SVD
Zerlegung der Matrix auf Singulärwerte, linke und rechte Singulärvektoren:
Abschneiden der Matrizen, da nur ein kleiner Teil dieser den Hauptteil der Informationen enthält

## Slide 32: Zusätzliche Versuche
Zentrieren der Matrizen vor der Zerlegung
Berechnen des Durchschnitts von allen Matrizen eines Durchlaufs und Subtraktion von den Matrizen vor der Zerlegung

## Slide 33: Reduzierung Datenmenge durch PCA Filter
Nur Übergabe von reduzierten Matrizen
Standard Größe der Übergabe:
Größe reduzierte Matrizen:
  Σ
Bei 188 Beispielen mit einer Matrix der Größe 100 x 120 und einem Erhalt von 99% der Originalinformation war r maximal 14. Damit würde man von 12000 auf höchstens 3094 Punkte kommen.

## Slide 34: Testen der PCA
Durch optischen Vergleich nach wiederzusammensetzen der Matrix
Durch mittlere quadratische Abweichung zwischen der original und der reduzierten Matrix
Durchführung für verschiedene prozentuale Anteile an der Orginalinformation

## Slide 35: Sonstiges
Mit Pflege der Trello/Kanban Wand
Kontaktaufnahme Frauenhofer Institut für weitere Informationen

## Slide 36: 16,5%
Selbsteinschätzung:
Verfassen eines technischen Berichts
Modellieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Simulieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Aufbereitung des Datenformats entsprechend den Angaben des Fraunhofer Instituts
Erstellen einer Demonstration
Weitere Literaturrecherche und Implementierung der Filter
Die Verteilung der Personen durch Permutationen realisieren (bei der Automatisierung der Simulation)
Codeoptimierung
Erstellen von Dokumentationen für die implementierten Skripte
Testen der Software
Datengenerierung (Datenbeauftragte)
Aktualisierung des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Scrum Master

## Slide 37: Rebecca

## Slide 38: Aufgaben Sprint 2
Datenbeauftragte
  Besprechung mit den Maschin Learning Gruppen
  Erstellen der Dichte und Trajektorien Daten
Kontiniuierliche Simulationsdaten
Neues Trajectorien Format

## Slide 39: Daten
Aufgaben als Datenbeauftragte:
Besprechung mit Maschin Learning Gruppen
  Welche Daten?
  Welche Parameter? Framerate, Resolution, Zeitausschnitt ect.
  Welche Kamera Possitionen? Variation der Kamera Größe
Generieren der Daten aus den Output Files von Vadere
Dokumentation der Daten
  attributes.txt
  Excle

## Slide 40: Trajectories
Neues Format für Trajektorien:
Problem: altes Format der Trajektorien enthielt den Wert -1 falls die Person nicht mehr im Kamera Ausschnit ist. NN konnte damit nicht richtig lernen.
Vorschlag der Maschin Learning Gruppen: Zeit unabhangige Trajektorien Daten
Neues Format:
  Unterteilung in Intervalle an hand größren Schrittes aller Personen
  Pro Intervall immer nur ein Schritt behalten
  Ergebniss: Alle trajektorien haben die gleiche Anzahl an Schritten

## Slide 41: 16,5%
Selbsteinschätzung:
Verfassen eines technischen Berichts
Modellieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Simulieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Aufbereitung des Datenformats entsprechend den Angaben des Fraunhofer Instituts
Erstellen einer Demonstration
Weitere Literaturrecherche und Implementierung der Filter
Die Verteilung der Personen durch Permutationen realisieren (bei der Automatisierung der Simulation)
Codeoptimierung
Erstellen von Dokumentationen für die implementierten Skripte
Testen der Software
Datengenerierung (Datenbeauftragte)
Aktualisierung des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Scrum Master

## Slide 42: Lisa

## Slide 43: Meine Aufgaben
Meine Aufgaben:
Scrum Master/Organisation der Treffen
Schreiben des Technischen Berichts
Erstellen von Demonstrationen
Testen

## Slide 44: Meine Aufgaben
Testen:

## Slide 45: 16,5%
Selbsteinschätzung:
Verfassen eines technischen Berichts
Modellieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Simulieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Aufbereitung des Datenformats entsprechend den Angaben des Fraunhofer Instituts
Erstellen einer Demonstration
Weitere Literaturrecherche und Implementierung der Filter
Die Verteilung der Personen durch Permutationen realisieren (bei der Automatisierung der Simulation)
Codeoptimierung
Erstellen von Dokumentationen für die implementierten Skripte
Testen der Software
Datengenerierung (Datenbeauftragte)
Aktualisierung des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Scrum Master