## Slide 1: Sprint 1
Aufgaben:
Einarbeitung in die Simulationssoftware Vadere 6%
Generierung der Test Szenarios 10%
Automatisierung von Simulationsdurchläufen 25%
Erstellen eines Datenformats für Trajektorien 20%
Literatur Recherche Bildfilter 4%
Datenformat für die Personendichte 30%
  Variante 1: Auslesung der Personendichte aus Vadere
  Variante 2: Berechnung der Persoendichte aus Trajektorien
  Testen der Ergebnisse
Scrum Master 5%

## Slide 2: Datenformat Personendichte
Auslesen der Berechneten Daten aus Vadere
Vorteile:
Effiziente und schnelle Berechnung
Nachteile:
keine Schnittstelle zur Auslesung der Daten
Instabilität von Vadere
Auslesen der Daten könnte hierdurch sehr umständlich werden
 Nicht weiter geführt!

## Slide 3: Datenformat Personendichte
Berechnung aus Trajektorien
Berechnung durch Modellierung der Dichteverteilung einer Person durch Gauß Dichtefunktion
Grobe Berechnung der Personendichte
  Raster Größe: 1 m2
  Einheit: Person / m2
  Dichtewerte springen sehr stark
  Als Vergleich zur glatten Gauß Dichte: Wie genau müssen die Daten sein für das Neuronale Netzt / Random Forest?

## Slide 4: Datenformat Personendichte
Testen der Dichtedaten
Erstellen einer Reihe von schwarz-weiß Bilder aus den berechneten Dichtedaten pro Zeitschritt
Visueller Vergleich mit den Simulations Ergebnissen aus Vadere
Unit Tests des Scrips

## Slide 5: 17 % =
Selbsteinschätzung:
Einarbeitung in die Simulationssoftware Vadere 6%
Generierung der Test Szenarios 10%
Automatisierung von Simulationsdurchläufen 25%
Erstellen eines Datenformats für Trajektorien 20%
Literatur Recherche Bildfilter 4%
Datenformat für die Personendichte 30%
  Variante 1: Auslesung der Personendichte aus Vadere
  Variante 2: Berechnung der Persoendichte aus Trajektorien
  Testen der Ergebnisse
Scrum Master 5%