## Slide 1: Datenerzeugung und Datenanalyse

## Slide 2: Ablauf
Allgemeine Vorstellung der Tätigkeiten (Lisa)
Julian
Anita
Amir
Do
Rebecca
Hubert
Lisa

## Slide 3: Vorgegebene Ziele des ersten Sprints
Einarbeitung in Vadere/Python
Modellieren und simulieren von Szenarien
Aufbereitung der Daten für die Gruppen des Maschinenlernalgorithmus

## Slide 4: Unsere Ziele des ersten Sprints
Trello Projekt und Repository erstellen, sowie Treffen festlegen
Datenformate erstellen mit Hilfe der
Dichte
Trajektorien
Testen der Software
Automatisierung der Simulationen in Vadere
Literaturrecherche zu Filtern in der Datenvorverarbeitung

## Slide 5: Was lief gut, was lief schlecht
Was lief gut ?
Regelmäßige Treffen außerhalb der Vorlesung
Gute Kommunikation über Skype, WhatsApp, Slack, Trello, …
Verteilung der Aufgaben
Was lief schlecht ?
Kommunikation zwischen den Gruppen zu Beginn unkoordiniert
Behoben durch Slack
Datenauslieferung hat länger gedauert, als geplant

## Slide 6: Umgesetzte Ziele des ersten Sprints
Einarbeitung in Vadere/Python
Erste Test-Szenarien erstellen
Aufbereitung der Daten für die Gruppen des Maschinenlernalgorithmus
Testen der Software
Automatisierung der Simulation
Trello Projekt/Repository erstellen/Treffen festlegen
Daten der Dichteverteilung herauslesen bzw. berechnen und Berechnung der Verteilung der Personen
Erstellen eines Datenformats und Verteilungen mittels Trajektorien
Literaturrecherche (Filter)

## Slide 7: Ziele des zweiten Sprints
Testen der Python Skripte fertigstellen
Weitere Literaturrecherche über Filter
Implementierung erster Filter
Erstellen von Dokumentationen für die Skripte
Erstellen des Datenformats nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts

## Slide 8: Julian

## Slide 9: Datenerzeugung
Einarbeitung in Vadere
Erstellung eines ersten Testszenarios (~60 outputs)
Automatisierung der Erstellung von Testszenarien
Literatur-Recherche über Filter für neuronale Netze wurde zu nächstem Sprint verschoben

## Slide 10: Datenerzeugung
Einarbeitung in Vadere (erstes Testszenarios)
Erstellung eines ersten Testszenarios (~60 outputs) für das Testen der neuronalen Netze
Alle Permutationen 600 Leute auf 3
Ziele in 50er Schritten aufzuteilen
hardcoded

## Slide 11: Datenerzeugung
Automatisierung der Erstellung von Testszenarien
  Problem: Viele Trainingsdaten notwendig für neuronales Netz
   Manuelle Erstellung zu aufwendig
  Lösung:
    Selber ein Test Vadere Test Projekt erstellen
    Darin das Test Szenario(JSON File) deserialisieren (zu Java Objekt)
    Manipulation der Parameter des Szenarios innerhalb des JSON Files.
  Erstellung der Outputs mittels zufällig generierter Parameter

## Slide 12: Datenerzeugung
Literatur-Recherche über Filter für neuronale Netze wurde zu nächstem Sprint verschoben

## Slide 13: Selbsteinschätzung
95%

## Slide 14: Anita

## Slide 15: Vadere
Installation und Einarbeitung
Erstellen eines Beispielszenarios mit 10 verschiedenen Verteilungen
Pro Verteilung starten 100 Menschen
Start zufällig verteilt in grünem Feld

## Slide 16: Erste Aufbereitung der Trajektoren
In R
Daten der Personen im Kamerabereich herausfiltern und aktuelle Verteilung der Ziele jener Personen angeben, bzw. jeder Person eigenes Ziel zuornen
Ausgabe: CSV File nach dem Format:
Alternativ statt der prozentualen Verteilung auch mit den einzelnen Zielen jeder Person in eigener Datei
Timestamp | Pedestian 1 - x | Pedestian 1 - y | … | Pedestian n - y | Left % | Straight % | Right %

## Slide 17: Weiteres
Berechnung der aktuellen Verteilung der Ziele in Python und Integration in bestehende Funktion zur Berechnung von Dichtedaten.
Erste Recherchen zur Verwendung von Bildfiltern bei der Datenvorverarbeitung.

## Slide 18: Selbsteinschätzung
Selbsteinschätzung: ca. 16%

## Slide 19: Amir

## Slide 20: Umwandeln der Daten aus vadere

## Slide 21
Ziel: Logfiles von Vadere so umwandeln dass Daten entstehen, die verwendet werden können
Umsetzung: Python Skript

## Slide 22
Input-Format
Schritt, Personen-Id, x-Koordinate, y-Koordinate, Ziel-Id
Output-Format
Datei 1:
x-P1, y-P1, x-P2, y-P2, .....
Datei 2:
Ziel-Id-P1, Ziel-Id-P2, .....

## Slide 23
Schwierigkeiten
Wechselnde Anforderungen
Wenig Meta-Daten (Gesamtanzahl an Personen, Anzahl an Zielen, …)
Berechnung der Verteilung der Personen pro Ziel

## Slide 24
Selbsteinschätzung
50%

## Slide 25
Do

## Slide 26: Meine Tätigkeiten
Einarbeitung in Vadere
Beispiel Szenarien erstellt
Filterverfahren, welche vorhanden sind
  Gaussian Filter Python
  Scipy.ndimage.filter Bildfilter
Datenformat für Maschinelles Lernen bereitstellen
  Python Skript
Szenarien-Automatisierung
Notes: liest Matrizen ein, schneidet den Bildausschnitt aus, speichert sie zeilenweise ab und liefert ein .csv File für jedes Szenario

## Slide 27: Szenarien - Automatisierung
Auftrag: 50 Szenarien mit unterschiedlichen Verteilungen
Einarbeitung in die Vadere Klassen (Bsp. IOVadere, ScenarioBuilder)
- Einlesen der Szenarien
- Attribute verändern
- Verteilung berechnen
- Ausführen und Speicherung

## Slide 28: Warum Automatisieren?
Szenario mit verschiedenen Verteilungen möglich
Aufwändige Zusammenstellung und händische Ausführung der einzelnen Szenarien nicht mehr nötig

## Slide 29: Selbsteinschätzung
60 %

## Slide 30: Rebecca

## Slide 31: Sprint 1
Aufgaben:
Einarbeitung in die Simulationssoftware Vadere 6%
Generierung der Test Szenarios 10%
Automatisierung von Simulationsdurchläufen 25%
Erstellen eines Datenformats für Trajektorien 20%
Literatur Recherche Bildfilter 4%
Datenformat für die Personendichte 30%
  Variante 1: Auslesung der Personendichte aus Vadere
  Variante 2: Berechnung der Persoendichte aus Trajektorien
  Testen der Ergebnisse
Scrum Master 5%

## Slide 32: Datenformat Personendichte
Auslesen der Berechneten Daten aus Vadere
Vorteile:
Effiziente und schnelle Berechnung
Nachteile:
Instabilität von Vadere
Ein Python Skript für das Post-Processing der Trajektorien Daten

## Slide 33: Datenformat Personendichte
Berechnung aus Trajektorien
Berechnung durch Modellierung der Dichteverteilung einer Person durch Gauß Dichtefunktion
Grobe Berechnung der Personendichte
  Raster Größe: 1 m2
  Einheit: Person / m2
  Dichteverteilung nicht glatt
  Als Vergleich zur glatten Gauß Dichte: Wie genau müssen die Daten sein für das Neuronale Netz / Random Forest?

## Slide 34: Datenformat Personendichte
Testen der Dichtedaten
Erstellen einer Reihe von schwarz-weiß Bilder aus den berechneten Dichtedaten pro Zeitschritt
Visueller Vergleich mit den Simulations Ergebnissen aus Vadere
Unit Tests des Scripts

## Slide 35: 70 % =
Selbsteinschätzung:
Einarbeitung in die Simulationssoftware Vadere 6%
Generierung der Test Szenarios 10%
Automatisierung von Simulationsdurchläufen 25%
Erstellen eines Datenformats für Trajektorien 20%
Literatur Recherche Bildfilter 4%
Datenformat für die Personendichte 30%
  Variante 1: Auslesung der Personendichte aus Vadere
  Variante 2: Berechnung der Persoendichte aus Trajektorien
  Testen der Ergebnisse
Scrum Master 5%

## Slide 36: Hubert

## Slide 37: Aufgaben und Tätigkeiten
Einarbeitung in Vadere und python
Erstellung von Test Szenarien
Prozessieren der .trajectories Dateien
  Konvertieren der Daten in geeignete Datenstrukturen
  Datenselektion durch Zeitangabe und Beobachtungsgebiet, Dichteberechnung
  Datengenerierung
Refactoring der Codebase
Pair-programming mit Rebecca

## Slide 39: Gauß Dichteberechung

## Slide 40: 17 % =
Selbsteinschätzung:
Einarbeitung in die Simulationssoftware Vadere 6%
Generierung der Test Szenarios 10%
Automatisierung von Simulationsdurchläufen 25%
Erstellen eines Datenformats für Trajektorien 20%
Literatur Recherche Bildfilter 4%
Datenformat für die Personendichte 30%
  Variante 1: Auslesung der Personendichte aus Vadere
  Variante 2: Berechnung der Persoendichte aus Trajektorien
  Testen der Ergebnisse
Scrum Master 5%

## Slide 41: Lisa

## Slide 42: Meine Rolle während des Sprints
Scrum Master
Organisation der Treffen
Einarbeitung in Vadere und damit verbunden erstellen einiger Test Szenarien
Einarbeitung in Python
Programmieren einer Software zum Erstellen der Daten für die Maschinenlerngruppen aus den Trajektorien
Testen der Daten der Dichteberechnung (unit Tests / Vergleich Vadere)
Automatisierung der Simulation

## Slide 43: Meine Schwierigkeiten
Vadere: Probleme beim bei der Simulation (Instabil)
Einarbeitung in Vadere/Python ist zeitaufwendig
Automatisierung: Starten der Simulation von außerhalb Vaderes

## Slide 44: 17 % =
Selbsteinschätzung:
Einarbeitung in die Simulationssoftware Vadere 6%
Generierung der Test Szenarios 10%
Automatisierung von Simulationsdurchläufen 25%
Erstellen eines Datenformats für Trajektorien 20%
Literatur Recherche Bildfilter 4%
Personendichte 30%
  Variante 1: Auslesung der Personendichte aus Vadere
  Variante 2: Berechnung der Persoendichte aus Trajektorien
  Testen der Ergebnisse
Scrum Master 5%