## Slide 1: Datenerzeugung und Datenanalyse

## Slide 2: Ablauf
Allgemeine Einführung
Amir
Do
Hubert
Julian
Anita
Rebecca
Lisa

## Slide 3: Kanban

## Slide 4: Ziele Sprint 2
Vorgegebene Ziele des zweiten Sprints
Erstellen eines Technischen Berichts
Modellieren und simulieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Aufbereitung der Daten, dass sie denen von Kameras gewonnenen Daten stark ähneln
Aufbereitung des Datenformats entsprechend den Angaben des Fraunhofer Instituts
Erstellen einer Demonstration

## Slide 5: Ziele Sprint 2
Unsere Ziele:
Weitere Literaturrecherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen von Dokumentationen für die implementierten Skripte
Die Verteilung der Personen durch Permutationen realisieren (bei der Automatisierung der Simulation)
Testen der Software
Datengenerierung
Aktualisierung des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen

## Slide 6
Was lief gut?
Regelmäßig Treffen außerhalb der Vorlesung
Gute Kommunikation über WhatsApp, Skype, Slack, Trello
Verteilung der Aufgaben und Teamarbeit
Was lief schlecht?
Spärliche Informationen zu den Filtern

## Slide 7
Umgesetzte Ziele des zweiten Sprints
Erstellen eines Technischen Berichts
Weitere Literaturrecherche über Filter in der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Aufbereitung der Daten für die Gruppen des Maschinenlernalgorithmus (nach Fraunhofer)
Testen der Software
Aufbereitung der Daten, so dass sie denen von Kameras ähneln
Trello Projekt aktualisieren/Repo/Treffen organisieren
Erstellen einer Dokumentation der Skripte
Verteilung der Personen durch Permutationen realisieren
Datengenerierung
Modellieren & simulieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Erstellen einer Demonstration

## Slide 8: Ziele Sprint 3
Poster für die PED 2018
Erstellen eines Videos für
Erstellen einer Demo für den Studieninformationstag
Datenerzeugung und Datenanalyse

## Slide 9: %
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Aufbereitung der Daten, dass sie denen von Kameras ähneln
Modellieren & simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellen einer Demo
Scrum Master

## Slide 10: Amir

## Slide 11: %
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Aufbereitung der Daten, dass sie denen von Kameras ähneln
Modellieren & simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellen einer Demo
Scrum Master

## Slide 12: Do

## Slide 13: %
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Aufbereitung der Daten, dass sie denen von Kameras ähneln
Modellieren & simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellen einer Demo
Scrum Master

## Slide 14: Hubert

## Slide 15: %
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Aufbereitung der Daten, dass sie denen von Kameras ähneln
Modellieren & simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellen einer Demo
Scrum Master

## Slide 16: Julian

## Slide 17: %
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Aufbereitung der Daten, dass sie denen von Kameras ähneln
Modellieren & simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellen einer Demo
Scrum Master

## Slide 18: Anita

## Slide 19: %
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Aufbereitung der Daten, dass sie denen von Kameras ähneln
Modellieren & simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellung einer Demo
Scrum Master

## Slide 20: Rebecca

## Slide 21: %
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Aufbereitung der Daten, dass sie denen von Kameras ähneln
Modellieren & simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellung deiner Demo
Scrum Master

## Slide 22: Lisa

## Slide 23: Meine Aufgaben
Meine Aufgaben:
Scrum Master/Organisation der Treffen
Schreiben des Technischen Berichts
Erstellen von Demonstrationen
Erstellen von Szenarien
Testen

## Slide 24: Meine Aufgaben
Testen:

## Slide 25: %
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Aufbereitung der Daten, dass sie denen von Kameras ähneln
Modellieren & simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellung einer Demo
Scrum Master