## Slide 1: Datenerzeugung und Datenanalyse

## Slide 2: Ablauf
Allgemeine Einführung
Amir
Do
Hubert
Julian
Anita
Rebecca
Lisa

## Slide 3: Kanban

## Slide 4: Ziele Sprint 2
Vorgegebene Ziele des zweiten Sprints
Erstellen eines Technischen Berichts
Modellieren und simulieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Aufbereitung des Datenformats entsprechend den Angaben des Fraunhofer Instituts
Erstellen einer Demonstration

## Slide 5: Ziele Sprint 2
Unsere Ziele:
Weitere Literaturrecherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Codeoptimierung
Erstellen von Dokumentationen für die implementierten Skripte
Die Verteilung der Personen durch Permutationen realisieren (bei der Automatisierung der Simulation)
Testen der Software
Datengenerierung (Datenbeauftragte)
Aktualisierung des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen

## Slide 6
Was lief gut?
Regelmäßig Treffen außerhalb der Vorlesung
Gute Kommunikation über WhatsApp, Skype, Slack, Trello
Verteilung der Aufgaben und Teamarbeit
Was lief schlecht?
Spärliche Informationen zu den Filtern

## Slide 7
Umgesetzte Ziele des zweiten Sprints
Erstellen eines Technischen Berichts
Weitere Literaturrecherche über Filter in der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Aufbereitung der Daten für die Gruppen des Maschinenlernalgorithmus (nach Fraunhofer)
Testen der Software
Trello Projekt aktualisieren/Repo/Treffen organisieren
Erstellen einer Dokumentation der Skripte
Verteilung der Personen durch Permutationen realisieren
Datengenerierung (Datenbeauftragte)
Modellieren & simulieren realistischer und variantenreicher Szenarien
Erstellen einer Demonstration

## Slide 8: Ziele Sprint 3
Poster für die PED 2018
Erstellen eines Videos für
Erstellen einer Demo für den Studieninformationstag
Beantworten der Frage: „Can we learn where people go?“
Datenerzeugung und Datenanalyse

## Slide 9: Amir

## Slide 10: 1%
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung und Datenbeauftragte
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Modellieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellung einer Demo
Scrum Master

## Slide 11: Do

## Slide 12: Szenarien

## Slide 13: Szenarien

## Slide 14: Szenarien

## Slide 15: Aufgaben
Simulieren der Szenarien mit 100, 300, 500, 700 Menschen
Anpassung der Automatisierung an die verschieden Szenarien
Alle Verteilungen berechnen in Python (von 0 bis 100 in 5er Schritten)
Verschiedene Verteilungen länger laufen lassen (Probleme mit Multi Threading)

## Slide 16: Testen
Random Methode
Automatisierung getestet
  passt die Anzahl der Quellen?
  stimmt die Verteilung mit der insgesamten Anzahl der Menschen überein?

## Slide 17: 16,5%
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Aufbereitung der Daten, dass sie denen von Kameras ähneln
Modellieren der Szenarien
Simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellen einer Demo
Scrum Master

## Slide 18: 16,5%
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung und Datenbeauftragte
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Modellieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellung einer Demo
Scrum Master

## Slide 19: Hubert

## Slide 20: 16,5%
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung und Datenbeauftragte
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Modellieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellung einer Demo
Scrum Master

## Slide 21: Julian

## Slide 22: Filter
Problem:
Dichtedaten sind relativ verschwommen
Lerneffekt kann durch größere Klarheit verbessert werden
Lösung:
Dichtedaten durch Filter vorverarbeiten
Dadurch aussagekräftigere Daten erzeugen

## Slide 23: Filter
Recherche:
Hauptaufgaben der Bildvorverarbeitung sind Kontrastverbesserung und Rauschminderung.
Kanten werden sichtbarer
Objekte (in diesem Fall Dichtewolken) eindeutiger zu erkennen
3 Kategorien:
  Bildpunktoperationen (Modifikation einzelner Pixel. Beispiel: Thresholding/Binarisierung)
  Lokale Operationen (Modifikation von Pixel in Abhängigkeit von Umgebung. Beispiel: Median, Faltung)
  Globale Operationen(Verändert einzelne Pixel in Abhängigkeit vom gesamten Bild. Beispiel: Tiefpass/Hochpass, Grauwert)

## Slide 24: Filter
Thresholding:
Gewünschte (Bild-)werte werden hervorgehoben, der Rest ignoriert.
Pixelwerte werden mit Schwellenwert verglichen und dadurch wird Zugehörigkeit mit Objekt entschieden.


## Slide 25: 16,5%
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung und Datenbeauftragte
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Modellieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellung einer Demo
Scrum Master

## Slide 26: Anita

## Slide 27: PCA Filter
Ziel: Reduktion der effektive Dimension unserer Daten und damit auch der Dimension unseres Problems
Implementierung PCA Filter durch SVD
Zerlegung der Matrix auf Singulärwerte, linke und rechte Singulärvektoren:
Abschneiden der Matrizen, da nur ein kleiner Teil dieser den Hauptteil der Informationen enthält

## Slide 28: Zusätzliche Versuche
Zentrieren der Matrizen vor der Zerlegung
Berechnen des Durchschnitts von allen Matrizen eines Durchlaufs und Subtraktion von den Matrizen vor der Zerlegung

## Slide 29: Reduzierung Datenmenge durch PCA Filter
Nur Übergabe von reduzierten Matrizen
Standard Größe der Übergabe:
Größe reduzierte Matrizen:
  Σ
Bei 188 Beispielen mit einer Matrix der Größe 100 x 120 und einem Erhalt von 99% der Originalinformation war r maximal 14. Damit würde man von 12000 auf höchstens 3094 Punkte kommen.

## Slide 30: Testen der PCA
Durch optischen Vergleich nach wiederzusammensetzen der Matrix
Durch mittlere quadratische Abweichung zwischen der original und der reduzierten Matrix
Durchführung für verschiedene prozentuale Anteile an der Orginalinformation

## Slide 31: Sonstiges
Mit Pflege der Trello/Kanban Wand
Kontaktaufnahme Frauenhofer Institut für weitere Informationen

## Slide 32: 16,5%
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung und Datenbeauftragte
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Modellieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellung einer Demo
Scrum Master

## Slide 33: Rebecca

## Slide 34: Aufgaben Sprint 2
Datenbeauftragte
  Besprechung mit den Maschin Learning Gruppen
  Erstellen der Dichte und Trajektorien Daten
Kontiniuierliche Simulationsdaten
Neues Trajectorien Format

## Slide 35: Daten
Aufgaben als Datenbeauftragte:
Besprechung mit Maschin Learning Gruppen
  Welche Daten?
  Welche Parameter? Framerate, Resolution, Zeitausschnitt ect.
  Welche Kamera Possitionen? Variation der Kamera Größe
Generieren der Daten aus den Output Files von Vadere
Dokumentation der Daten
  attributes.txt
  Excle

## Slide 36: Trajectories
Neues Format für Trajektorien:
Problem: altes Format der Trajektorien enthielt den Wert -1 falls die Person nicht mehr im Kamera Ausschnit ist. NN konnte damit nicht richtig lernen.
Vorschlag der Maschin Learning Gruppen: Zeit unabhangige Trajektorien Daten
Neues Format:
  Unterteilung in Intervalle an hand größren Schrittes aller Personen
  Pro Intervall immer nur ein Schritt behalten
  Ergebniss: Alle trajektorien haben die gleiche Anzahl an Schritten

## Slide 37: 16,5%
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung und Datenbeauftragte
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Modellieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellung einer Demo
Scrum Master

## Slide 38: Lisa

## Slide 39: Meine Aufgaben
Meine Aufgaben:
Scrum Master/Organisation der Treffen
Schreiben des Technischen Berichts
Erstellen von Demonstrationen
Erstellen von Szenarien
Testen

## Slide 40: Meine Aufgaben
Testen:

## Slide 41: 16,5%
Selbsteinschätzung:
Recherche über die Filter der Datenvorverarbeitung
Implementierung der Filter
Erstellen einer Dokumentation für die Skripte
Verteilung der Personen bei der Automatisierung der Simulation
Testen der Software
Datengenerierung und Datenbeauftragte
Erstellen eines Technischen Berichts
Aufbereitung der Daten nach Vorgaben des Fraunhofer Instituts
Modellieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Simulieren realistischer, variantenreicher Szenarien
Aktualisieren des Trello Projektes/Repos/Organisation der Treffen
Erstellung einer Demo
Scrum Master